5/10/2025

| Tuần | Nhiệm vụ | Người phụ trách | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu, xác định user stories và use-case diagram | Tất cả | Sơ đồ use-case, functional spec v1.0 |
| Tuần 1 | Thiết kế database, ERD, API spec (OpenAPI/Swagger) | Tất cả | Database schema + Swagger JSON |
| Tuần 1 | Thiết kế UI wireframe, flow đăng nhập/đăng ký, tạo lịch, ghi chú, nhắc nhở | Trung, Thảo | Figma/UI Flow + Style Guide |

| Module | Chức năng chính | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Auth + Task Module | Đăng nhập / đăng ký, JWT, quên mật khẩu, CRUD task cá nhân, offline-first mode | Thảo |
| Reminder Module | Báo thức, notification, Pomodoro / Focus Mode | Trung |
| Map Module | Bản đồ, gắn tọa độ, tìm kiếm vị trí, Ước lượng thời gian giữa 2 lời nhắc có địa điểm (có thể điều hướng tới Google Maps để chỉ đường) → đưa ra lời khuyên có thể thực hiện hay không. Đồng bộ hóa công việc giữa các thiết bị; đồng bộ hóa từ các ứng dụng lịch (Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar) | Tùng |
| Schedule Module | Calendar, timeline, task progress | Trung |
| Group Module | Tạo nhóm, phân quyền, realtime sync | Thắng |
| Admin & Analytics | Theo dõi tiến độ nhóm, biểu đồ | Thắng |

Tuyệt vời 👏 — việc chọn Kotlin (Jetpack Compose) cho mobile là cực kỳ hợp lý cho dự án này: bạn vừa có khả năng UI hiện đại, vừa dễ tích hợp với Spring Boot backend.
 Dưới đây là bản kế hoạch chi tiết cho từng thành viên (Thảo, Trung, Tùng, Thắng) theo công nghệ Kotlin-based stack — tất cả module đều đồng bộ hướng tới backend Spring Boot (REST API + JWT).

# 🧭 TỔNG QUAN STACK

| Thành phần | Công nghệ khuyến nghị |
| --- | --- |
| Frontend (Mobile) | Kotlin + Jetpack Compose + Room + Retrofit + Hilt (DI) |
| Backend | Spring Boot 3 + PostgreSQL + JWT + Swagger |
| Realtime Sync | Firebase Cloud Messaging (FCM) / WebSocket |
| Map & Lịch ngoài | Google Maps API + Google Calendar API |
| Version control | GitHub + Git Flow |
| Project management | Notion / Trello |

# 👩‍💻 1. Thảo – Auth + Task Module

Mục tiêu: Đăng nhập/đăng ký, quên mật khẩu, CRUD Task cá nhân, offline-first sync.

### 🔹 Tuần 1–2: Authentication & API Connection

Backend:

- Endpoint /auth/register, /auth/login, /auth/forgot-password.

- JWT Token + Refresh Token.

- Validate người dùng bằng BCrypt.

Mobile (Kotlin):

- Tạo AuthRepository, AuthViewModel, UI login/register (Compose).

- Lưu token trong DataStore.

- Test API với Retrofit + Moshi converter.

📦 Deliverables:

- Login/Register hoạt động qua API.

- Token lưu & tự động refresh khi hết hạn.

### 🔹 Tuần 3–4: Task CRUD

- Entity: Task(id, title, desc, dueDate, status, progress, updatedAt).

- Room Database cho offline mode.

- Retrofit API: /tasks, /tasks/{id}.

- UI: danh sách task (LazyColumn), popup thêm/sửa task.

Tích hợp:

- Khi offline → lưu task vào Room, khi có mạng → tự đồng bộ qua WorkManager.

📦 Deliverables:

- CRUD task chạy được cả online/offline.

- Giao diện Compose thân thiện, có trạng thái (done/in-progress).

### 🔹 Tuần 5–6: Offline Sync & Conflict Handling

- Tạo SyncService dùng WorkManager kiểm tra network.

- So sánh timestamp giữa local–server.

- Ưu tiên dữ liệu mới hơn → merge.

- Test 3 tình huống: thêm mới, sửa offline, xóa offline.

📦 Deliverables:

- Task tự sync khi mạng trở lại, log hiển thị kết quả.

### 🔹 Tuần 10–12: Security + Refactor

- Bảo mật lưu token trong EncryptedSharedPreferences.

- Viết test: AuthViewModelTest, TaskRepositoryTest.

- Tối ưu kiến trúc MVVM + Repository.

📦 Milestone:

- Auth + Task module hoàn chỉnh, API ổn định, offline-first hoạt động mượt.

# ⏰ 2. Trung – Reminder + Schedule Module

Mục tiêu: Reminder (local + push), Pomodoro / Focus mode, calendar và tiến độ task.

### 🔹 Tuần 1–2: Reminder cơ bản

- Entity: Reminder(id, title, time, repeat, linkedTaskId).

- Dùng AlarmManager hoặc WorkManager để đặt báo thức.

- Notification với NotificationCompat.

📦 Deliverables:

- Giao diện thêm/sửa nhắc nhở, hiển thị notification đúng giờ.

### 🔹 Tuần 3–4: Pomodoro / Focus Mode

- UI đếm ngược (Compose LaunchedEffect + CountdownTimer).

- Lưu dữ liệu FocusSession vào Room.

- Biểu đồ thống kê (sử dụng Canvas hoặc MPAndroidChart).

📦 Deliverables:

- Pomodoro chạy được, thống kê thời gian focus theo ngày.

### 🔹 Tuần 5–7: Schedule Module

- Sử dụng CalendarView hoặc custom calendar bằng Compose.

- CRUD sự kiện / công việc trong lịch.

- Liên kết Task của Thảo → auto hiển thị lên lịch.

- Thanh tiến trình (Progress Bar) dựa trên % task done.

📦 Deliverables:

- Calendar hiển thị lịch + task + progress.

### 🔹 Tuần 8–9: Smart Reminder

- Kết nối Google Calendar API (qua OAuth2).

- Khi tạo task có dueDate → sinh reminder tự động.

- Cho phép “Snooze” hoặc “Mark as done” ngay trong thông báo.

📦 Deliverables:

- Reminder đồng bộ & tự động sinh khi có task mới.

### 🔹 Tuần 10–12: UX Polish + Test

- Animation cho Pomodoro và Calendar.

- Unit Test & Instrumentation Test (Espresso).

📦 Milestone:

- Reminder + Schedule đồng bộ ổn định, UX thân thiện.

# 🗺️ 3. Tùng – Map Module

Mục tiêu: Bản đồ tương tác, ước lượng thời gian giữa 2 lời nhắc, đồng bộ lịch ngoài.

### 🔹 Tuần 1–2: Map cơ bản

- Tích hợp Google Maps SDK (Compose).

- Xin quyền truy cập vị trí (FusedLocationProvider).

- CRUD địa điểm gắn với Reminder.

📦 Deliverables:

- MapView hiển thị vị trí hiện tại + marker các reminder.

### 🔹 Tuần 3–4: Ước lượng thời gian và chỉ đường

- Sử dụng Google Maps Directions API.

- Tính thời gian di chuyển giữa 2 reminder có vị trí.

- Nút “Mở trong Google Maps” → deep link navigation.

📦 Deliverables:

- App gợi ý “Bạn có đủ thời gian để tới điểm tiếp theo không?”

### 🔹 Tuần 5–7: Đồng bộ lịch ngoài

- Tích hợp Google Calendar API & Microsoft Outlook Calendar API.

- Tự động đọc sự kiện có location → hiển thị lên map.

- Merge dữ liệu với Schedule Module của Trung.

📦 Deliverables:

- Đồng bộ thành công sự kiện lịch ngoài lên map.

### 🔹 Tuần 8–10: Multi-device Sync

- Dùng Firebase Realtime Database hoặc Firestore để sync location data.

- Khi user đăng nhập ở thiết bị khác → tự đồng bộ map & reminder.

📦 Deliverables:

- Multi-device sync hoạt động ổn định.

### 🔹 Tuần 11–12: Test & Optimize

- Giảm request thừa tới Google API.

- Thêm caching bằng Room.

📦 Milestone:

- Map hoạt động mượt, có chỉ đường, đồng bộ tốt, UX hoàn thiện.

# 👨‍🏫 4. Thắng – Group Module + Admin & Analytics

Mục tiêu: Quản lý nhóm, realtime sync, biểu đồ tiến độ nhóm.

### 🔹 Tuần 1–2: Group cơ bản

- Model: Group, Member, TaskGroup.

- Backend API: tạo nhóm, thêm/xóa thành viên, phân quyền (leader, member).

- UI: Group List, Member List.

📦 Deliverables:

- CRUD nhóm hoàn chỉnh + API hoạt động.

### 🔹 Tuần 3–5: Realtime Sync

- Dùng Firebase Realtime Database / WebSocket.

- Khi task của thành viên thay đổi → cập nhật realtime trên dashboard nhóm.

- Notification khi có task mới được giao.

📦 Deliverables:

- Cập nhật realtime giữa các thiết bị.

### 🔹 Tuần 6–8: Admin & Analytics

- Tổng hợp task theo thành viên → biểu đồ (MPAndroidChart).

- Tính phần trăm hoàn thành / trung bình thời gian.

- Dashboard tổng quan nhóm.

📦 Deliverables:

- Admin Dashboard có biểu đồ tiến độ nhóm.

### 🔹 Tuần 9–10: Phân quyền chi tiết

- Thêm kiểm tra Role-based (Leader, Member).

- Ẩn nút chỉnh sửa/xóa nếu không có quyền.

📦 Deliverables:

- Role system hoạt động ổn định.

### 🔹 Tuần 11–12: Testing & Final Integration

- Kết nối Group Module với Task & Schedule.

- Tối ưu hiệu năng (lazy load dữ liệu nhóm lớn).

- Viết test cho Dashboard + Role control.

📦 Milestone:

- Group & Admin module hoàn chỉnh, realtime + biểu đồ vận hành trơn tru.

# 🧩 TỔNG QUAN TÍCH HỢP

| Tuần | Hoạt động liên module | Người liên quan |
| --- | --- | --- |
| 3–4 | Kết nối Auth – Task – Reminder | Thảo, Trung |
| 6–7 | Tích hợp Task – Schedule – Group | Thảo, Trung, Thắng |
| 8–9 | Kết nối Map – Reminder – Schedule | Tùng, Trung |
| 10–11 | Tổng tích hợp toàn hệ thống + test | Cả team |
| 12 | Demo, báo cáo, video showcase | Thắng, Trung |